BA_Arbeitspakete

1. Framework-Analyse 1.PW
  1. Lockstepsystem definieren
  2. Besonderheiten VR definieren
  3. Hardware mit ButtonEvents definieren
  4. Tests aktualisieren
2. Aufstellung eigener Strukturen 2-3.PW
  1. Vordefinierung der Schichten des Frameworks
  2. Definierung benötigter Klassen
  3. Definierung der Interfaces
  4. UML-Diagramm erstellen
3. Implementierung der Strukturen 4-5. PW
  1. Photon-Setup [MK9 ,MK 10]
  2. PlayerManagement[MK 12]
  3. Implementierung Positionsdaten [MK 5]
  4. Implementierung Button-Aktionen [MK 6, MK7, MK 8]
  Bewertung
  Meilenstein 1 erreicht, sonst zurück zu 2
4. Implementierung der Features 6-7 PW
  1. Aktionen bei Button-Events[MK 16]
  2. Nutzervisualisierung[MK 14, MK 15]
5. Testen 8. PW
  1. Testdurchlauf mit 2 Nutzern
  2. Testdurchlauf mit 3 Nutzern
  Bewertung 8. PW
  Meilenstein 2 erreicht, sonst zurück zu 4
6. Evaluation 9.PW
  1. Bewertung der Kommunikation
  2. eigene Architektur mit bestehenden Architekturen vergleichen
7. Neuplanung der Wunschkriterien